Д О Г О В О Р

на выполнение работ № 31603885285

г. Томск                                                                                                                    18 июля 2016

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) в лице директора обособленного подразделения «Научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники» («НИИ АЭМ ТУСУР») Рулевского Виктора Михайловича, действующего на основании доверенности № 20/1976 от 04 июля 2016 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ЭНПО СПЭЛС»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Бойченко Дмитрий Владимирович, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 14 ст. 29 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) для нужд бюджетного учреждения заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется  выполнить  и сдать  Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работы по проведению испытаний микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У  на стойкость к воздействию тяжелых зараженных частиц (далее – ТЗЧ), шифр «ТУСУР-ТЗЧ».

2. Полный объем работ указан в прилагаемых к договору Техническом задании (Приложение № 1) и Ведомости исполнения (Приложение № 2), составляющих неотъемлемую часть настоящего договора.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2. Предусмотренные договором работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с Техническим заданием (далее - ТЗ) и Ведомостью исполнения (Приложения № 1 и № 2).

3. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения соответствуют ТЗ и  Ведомости исполнения и не противоречат требованиям, установленным п. 2 настоящего договора.

Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от ТЗ, Ведомости исполнения и других требований, установленных в п. 2 настоящего договора, ошибками в расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет.

4. Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие результатов исследований (испытаний) требованиям, установленным п. 2 настоящего договора, то доработка и предъявление результатов исследований (испытаний) и исправление документации производится Исполнителем за свой счет. Перечень доработок и исправлений указывается в акте, составляемом Сторонами.

5. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

III. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

6. Срок выполнения работ: с 01 августа по 31 октября 2016.

7. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные работы. Заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями договора.

8. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается дата подписания (утверждения) акта приемки работ.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

9. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 4.4.5 ГОСТ РВ 15.203–2001 по акту приемки по ф.16 указанного ГОСТа. Заказчик  в течение 10 календарных дней после принятия работ обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки либо дать мотивированный отказ от приемки работ.

V. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

10. Выполненные в соответствии с требованиями, установленными п. 2 настоящего договора, работы оплачиваются по договорной цене.

Договорная (твердая фиксированная) цена работы по Договору установлена в Протоколе согласования цены на научно-техническую продукцию специального назначения (Приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью Договора, и составляет 4 543 000,00 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 693 000,00 (Шестьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

При изменении в установленном порядке ТЗ или Ведомости исполнения, вызывающем  уменьшение объема работ, цена работ по согласованию Сторон может быть соответственно уменьшена.

Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком перераспределять затраты по статьям структуры цены без изменения договорной цены.

11. Исполнитель обязан передать Заказчику на утверждение акт приёмки работ, согласованный 5494 ВП МО РФ, с указанием твёрдой фиксированной цены работ и приложением к нему документов, согласно условиям договора, в срок, необходимый для приёмки этапа, но не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной Ведомостью исполнения даты окончания работ. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определяется ТЗ и Ведомостью исполнения. Расчеты за выполненные по настоящему договору работы производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и сданным этапам.

12. Форма, сроки и порядок оплаты работы: безналичный расчет; предоплата (аванс) 30% в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета, оставшиеся 70% в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента подписания (утверждения) акта приемки работ, на основании выставленных Заказчику счета, счета-фактуры и подписанного акта выполненных работ.

13. Исполнитель в течение пяти рабочих дней с даты получения подписанного акта приемки работ оформляет и направляет Заказчику счет-фактуру (п.3 ст. 168 и ст. 169 НК РФ). Счет-фактура выписывается на основании утвержденного двухстороннего акта приемки.

14. Исполнитель и соисполнители обязаны обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполненных работ.

Заказчик имеет право анализировать фактические затраты на выполненные работы по первичным и сводным документам исполнителя и соисполнителей.

15. В случае прекращения работ по договору по соглашению Сторон или по вине Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в договорной цене.

16. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работы или прекращения работ проводится Заказчиком с учетом положений договора в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками и оформляется актом проверки фактических затрат.

17. С момента подписания Сторонами акт проверки фактических затрат становится неотъемлемой частью договора.

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

18. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещении экспорта (импорта) или других мероприятий правительств  и правительственных органов, срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (но не более чем на 3 месяца), без применения штрафных санкций. Настоящие обстоятельства подтверждаются справкой, выданной уполномоченными органами.

19. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.

20. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении этих обстоятельств извещать другую Сторону в письменной форме не позднее, чем в 5-дневный срок с момента их наступления.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

21. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения.

22. Финансовые средства, выплачиваемые Заказчиком по данному договору, предназначаются только для расходов на выполнение договора. Исполнитель несет ответственность за использование указанных средств не по назначению.

23. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работы специалистов по договорам гражданско-правового характера.

24. Исполнитель обязан представлять Заказчику по его требованию необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе по договорам с соисполнителями.

25. Специальное оборудование, приобретенное или созданное во исполнение ТЗ или Ведомости исполнения, является собственностью Заказчика. После окончания работы в месячный срок Заказчик проводят инвентаризацию специального оборудования и принимает решение по его дальнейшему использованию.

26. Результаты выполненных по договору работ являются собственностью Заказчика.

27. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности и отсутствие любых прав и претензий третьих лиц на результаты работ. В случае возникновения претензий третьих лиц ответственность по искам несет Исполнитель.

Исполнитель имеет неисключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении работ по настоящему договору.

Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика о получении патентоспособных решений и оформить заявки на получение охранных документов. После получения охранных документов Исполнитель обязан направить Заказчику заверенные копии данных документов в 2-х экземплярах.

28. Контроль за выполнением работ по настоящему Договору возлагается на ВП МО РФ Исполнителя.

VIII.  РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И Ответственность Сторон

29. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

30. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию - 30 дней с момента ее получения. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении требований претензии либо неполучения ответа на нее в установленный срок ее заявитель вправе передать спор на разрешение арбитражного суда.

31. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон другая Сторона вправе потребовать возмещения причиненных убытков в части, не покрытой неустойкой.

32. В случае не устранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленных для сдачи работ (этапа работ) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 5% (пяти процентов) стоимости работ, подлежащих исправлению.

33. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ, несвоевременное представление предусмотренных настоящим договором документов, несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) цены работ за каждый день просрочки.

34. За нарушение установленных сроков приемки и оплаты работ по настоящему договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) цены выполненных работ за каждый день просрочки.

35. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

36. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения работ не может превышать установленной в соответствии с п. 12 настоящего договора цены работ.

37. В отношении сумм платежей по настоящему договору проценты на сумму долга по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

38. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

39. Стороны обязуются в 5-дневный срок сообщить друг другу об изменении юридических адресов и платежных реквизитов.

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

40. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

41. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

42. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание.

2. Ведомость исполнения.

3. Протокол согласования цены со структурой цены.

43. Юридические и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: ТУСУР

Юридический адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

Получатель: «НИИ АЭМ ТУСУР»

Адрес: 634034, г. Томск, ул. Белинского, 53

ИНН/КПП 7021000043/701745001

УФК по Томской области («НИИ АЭМ ТУСУР» л/сч 20656У02780)

р/сч 40501810500002000002 Отделение Томск г. Томск, БИК 046902001

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  АО «ЭНПО СПЭЛС»

ИНН 7724179933,  КПП 772401001,

Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31.

Платежные реквизиты:

р/с № 40702810300010048468 в АО ЮниКредит Банк г. Москва,

к/с № 30101810300000000545, БИК 044525545.

Коды: ОКВЭД 73.10,ОКПО 11623572

Тел./факс: (495) 324-04-20

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор «НИИ АЭМ ТУСУР» В. М. Рулевский мп | Генеральный директор АО «ЭНПО СПЭЛС» Д. В. Бойченко мп |
| СОГЛАСОВАНО Начальник 952 ВП МО РФ | СОГЛАСОВАНО Начальник 5494 ВП МО РФ |
| И. Н. Коннов мп | А. В. Афонин мп |

Приложение № 1

к Договору № 31603885285 от 18 июля 2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по испытанию микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У

на стойкость к воздействию ТЗЧ

Шифр «ТУСУР-ТЗЧ»

- Наименование и ШИФР РАБОТЫ

Проведение испытаний микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У на стойкость к воздействию ТЗЧ, шифр «ТУСУР-ТЗЧ».

- Основание для ВЫПОЛНЕНИЯ

Основанием для выполнения работ являются договор комиссии между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «Рособоронэкспорт» №Р/702434112710-813212 от 20.08.2008 г. и письмо «НИИ АЭМ ТУСУР» исх. №14/26 от 15.01.2016 г.

- Исполнитель РАБОТы

____________________

4.  Цель и задачи РАБОТы

4.1. Целью работы является оценка стойкости микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У (далее - микросхемы), производства ПКК «Миландр», к воздействию фактора с характеристиками 7.К11(7.К12) (далее - ТЗЧ) по эффектам отказов и одиночных сбоев (ОС).

4.2. Техническими задачами работы являются:

- разработка и утверждение программ-методик испытаний микросхем на стойкость к воздействию ТЗЧ;

- доработка (при необходимости – разработка) испытательной оснастки и специализированного программного обеспечения;

- проведение испытаний микросхем на стойкость к воздействию ТЗЧ;

- оформление протоколов испытаний.

4.3. Испытания проводятся в нормальных условиях по ГОСТ РВ 20.57.415, методами ГОСТ РВ 5962-004.10, состав и последовательность испытаний – по РД В 319.03.31.

Испытания микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У  на стойкость к воздействию факторов с характеристиками 7.К11 (7.К12) ГОСТ РВ 20.39.414.2 проводятся по ГОСТ РВ 20.57.415, методами ГОСТ РВ 5962-004.10, по общим методикам РД В 319.03.58, с учетом РД В 319.03.22, по «Типовой методике испытаний интегральных микросхем на стойкость к воздействию специальных факторов и одиночных импульсов напряжения», согласованной Главным научным метрологическим центром Минобороны России 20.12.2011 г., по общим методикам, согласованным НТС МЦИ ЭКБ в 2013 г.: «Методика испытаний изделий электронной техники на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц космического пространства по одиночным эффектам на испытательных стендах Роскосмоса с использованием ускорителей У-400, У-400М (определительные и контрольные испытания)» (ЦДКТ1.027.001–2013); «Общая методика испытаний ИЭТ на стойкость к воздействию отдельных тяжелых заряженных частиц на лазерных имитаторах со сфокусированным излучением (определительные и контрольные испытания)» (ЦДКТ1.027.004-2013).

4.4. В случае если Заказчик в связи с производственной необходимостью задержал передачу образцов для испытаний и поэтому на момент окончания договора испытания не завершены, то Заказчик своим письмом или уточняет сроки работы (без коррекции ТЗ) или согласовывает предъявление и сдачу Исполнителем работ по договору по состоянию на момент сдачи без изменения стоимости работ, с последующим завершением испытаний за рамками договора за счет собственных средств Исполнителя.

5.  Требования к проведению испытаний

5.1.  Испытания проводятся по ГОСТ РВ 20.57.415, ОСТ В 11 0998-99, методами ГОСТ РВ 5962-004.10, по общим методикам РД В 319.03.22, РД В 319.03.58, РД В 319.03.31, РД В 319.03.37, а также в соответствии с «Решением Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России и Департамента вооружения Минобороны России от 07.02.2013г.» (далее – «Решение ...»), по общим методикам, согласованным НТС МЦИ ЭКБ в 2013 г.: ЦДКТ1.027.001–2013, ЦДКТ1.027.007–2013, ЦДКТ1.027.005-2013, ЦДКТ1.027.006-2013, ЦДКТ1.027.008-2013, ЦДКТ1.027.009-2013.

5.2.  Объекты испытаний: микросхемы 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У.

5.3.  Испытательную оснастку и специализированное программное обеспечение для проведения испытаний разрабатывает и изготавливает АО «ЭНПО СПЭЛС».

5.4. Требования по стойкости к воздействию ТЗЧ:

- определение значений пороговых ЛПЭ и сечений насыщения ОРЭ отказов (катастрофический отказ и ТЭ);

- при возникновении ТЭ определяют его порог, проводят экспериментальное определение живучести - сохранения работоспособности изделий в процессе и после выдержки в состоянии ТЭ в течение 5 минут, проводят исследование возможности возникновения ТЭ при установке сопротивления в цепь питания ИМС;

- определение значений пороговых ЛПЭ и сечений насыщения ОРЭ ОС;

- экспериментальную оценку стойкости к воздействию фактора 7.К с характеристикой 7.К11 проводят до уровня 60 МэВ∙см2/мг.

5.5. После заключения контракта в течение 2-х месяцев с даты заключения контракта Заказчик предоставляет Исполнителю техническую информацию (в части технического описания микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У, а также другую техническую информацию по запросу), содержащуюся в технических условиях на микросхемы.

Образцы микросхем для проведения испытаний должны быть поставлены Исполнителю не менее чем за 3 месяца до окончания договора и не менее чем за 2 месяца до начала испытаний на стойкость к воздействию ТЗЧ.

Сроки выполнения работ определяются ведомостью исполнения. При задержке поставки образцов и предоставления технической информации по п. 5.5 срок выполнения работы может быть перенесен на количество дней задержки.

6. Порядок выполнения РАБОТЫ

Порядок выполнения работы – в соответствии с ГОСТ РВ 15.205-2004.

Работа выполняется в один этап:

| № | Наименование этапа | Результат | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение программ-методик испытаний микросхем на стойкость к воздействию ТЗЧ. Разработка испытательной оснастки и специализированного программного обеспечения. Проведение испытаний микросхем на стойкость к воздействию ТЗЧ. Оформление протоколов испытаний. | программы-методики, протоколы испытаний микросхем | С 01 августа по 31 октября 2016 |

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1 Исполнитель представляет Заказчику следующую отчетную документацию:

7.1.1 Программы-методики испытаний микросхем, согласованные с
 ВП МО РФ Исполнителя, «НИИ АЭМ ТУСУР», 952 ВП МО РФ, ОАО «РКК «Энергия».

7.1.2 Протоколы испытаний микросхем, согласованные с ВП МО РФ Исполнителя, «НИИ АЭМ ТУСУР», 952 ВП МО РФ.

7.2 Отчетная документация по этапам и работе в целом выполняется:

машинописным способом в 2-х экземплярах;

на электронных носителях в 1-м экземпляре.

Машинописные экземпляр № 1 представляется Заказчику, экземпляр № 2 хранится у Исполнителя.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

8.1 Требования по обеспечению режима секретности не предъявляются.

8.2 Требования по защите информации от иностранных технических разведок не предъявляются

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стоимость выполнения работы в целом и отдельных этапов – в соответствии с договором, Ведомостью исполнения и протоколом цены.

10. Порядок приемки РАБОТЫ

Приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в соответствии с п.4.3.15 ГОСТ РВ 15.205-2004 и контрактом на работу. Перечень предъявляемой Исполнителем при сдаче работ (этапа работ) отчетной документации – в соответствии с Ведомостью исполнения.

## 11. Особые условия

Настоящее техническое задание может изменяться и дополняться по согласованию сторон.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор «НИИ АЭМ ТУСУР» В. М. Рулевский мп | Генеральный директор АО «ЭНПО СПЭЛС» Д. В. Бойченко мп |
| СОГЛАСОВАНО Начальник 952 ВП МО РФ | СОГЛАСОВАНО Начальник 5494 ВП МО РФ |
| И. Н. Коннов мп | А. В. Афонин мп |

Приложение № 2

к Договору № 31603885285 от 18 июля 2016

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

на выполнение работ по договору № 31603885285 от 18 июля 2016

«Испытание микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У

на стойкость к воздействию ТЗЧ»,

шифр «ТУСУР-ТЗЧ»

| № этапа | Наименование работ | Отчетная документация | Сроки выполнения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1. | Разработка и утверждение программ-методик испытаний микросхем на стойкость к воздействию ТЗЧ. Разработка испытательной оснастки и специализированного программного обеспечения. Проведение испытаний микросхем на стойкость к воздействию ТЗЧ. Оформление протоколов испытаний. | Программы-методики, протоколы испытаний микросхем | 01.08.2016 | 31.10.2016 | 4 543 000,00, в т.ч. НДС 18% 693 000,00 |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор «НИИ АЭМ ТУСУР» В. М. Рулевский мп | Генеральный директор АО «ЭНПО СПЭЛС» Д. В. Бойченко мп |
| СОГЛАСОВАНО Начальник 952 ВП МО РФ | СОГЛАСОВАНО Начальник 5494 ВП МО РФ |
| И. Н. Коннов мп | А. В. Афонин мп |

Приложение № 3

к Договору № 31603885285 от 18 июля 2016

## П Р О Т О К О Л

согласования цены

по договору № 31603885285 от 18 июля 2016
шифр «ТУСУР-ТЗЧ»

| 1. Вид работы (услуг): | работы |
| --- | --- |
| 2. Тема: | «Испытание микросхем 1986ВЕ92У, 1986ВЕ4У на стойкость к воздействию ТЗЧ», шифр: «ТУСУР-ТЗЧ» |
| 3. Заказчик: | «НИИ АЭМ ТУСУР» |
| 4. ТЗ на работу: | утверждено директором «НИИ АЭМ ТУСУР» |
| 5. Исполнитель: |  |

6. Данные по кооперации (справочно):

Генеральный Заказчик: ____________________________________________

Контракт с Генеральным Заказчиком: ______________________________

7. Предельное значение стоимости (цены) работы –  4 543 000,00

8. Вид договорной цены: твердая фиксированная.

9. Цена работы (руб.):

|  | Заявлено Исполнителем | Согласовано |
| --- | --- | --- |
| Всего на работы | 4 543 000,00, в т.ч. НДС 18% 693 000,00 | 4 543 000,00, в т.ч. НДС 18% 693 000,00 |

Справочно: в расчете цены принят уровень рентабельности до 19,5 % от полной себестоимости работ за вычетом затрат на услуги предприятий-соисполнителей.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор «НИИ АЭМ ТУСУР» В. М. Рулевский мп | Генеральный директор АО «ЭНПО СПЭЛС» Д. В. Бойченко мп |
| СОГЛАСОВАНО Начальник 952 ВП МО РФ | СОГЛАСОВАНО Начальник 5494 ВП МО РФ |
| И. Н. Коннов мп | А. В. Афонин мп |